承德市公安局基建项目支出

绩效重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年度，市财政局拨付我局业务技术用房专款1000万元，当年全部用于业务技术用房工程支出。其中，主体工程陆佰万元（600万元），室外管网工程肆佰万元（400万元）。室外管网工程于2021年5月20日竣工。现在我局正在做业务技术用房搬入准备工作，预计于今年10月份搬入使用。

（二）项目绩效目标。

大力提升公安技术用房科技含量，提高公安信息化建设水平、刑事侦查破案水平、指挥调度能力、接处警的快速反应能力和社会面的管控能力，切实构筑起立体化的打击、防控体系，更好地服务于承德市经济与社会的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

调查目的：项目是否按照绩效目标完成。

调查对象范围：项目负责人员和财务数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

我单位采用科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省优工程 | ≥5000万元 |
| 质量指标 | 省优工程 | 工程质量获得安济杯 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | ≥60% |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接处警率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对国保支队重点工作考核通过率 | ≥60% |

3、评价方法

我单位采取单位（部门）项目自评的方式，再由我局警务保障处组织人员对项目进行评价。各项目责任处室自评 → 绩效评价工作小组复核 → 以单位的名义出具复核后的项目绩效自评报告。主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。省移民局机关服务工作经费项目支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求,选择比较法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析,与此同时,我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

4、评价标准

我局在对实际绩效情况评价标准进行比较分析的基础上，作出具体详细的综合考评结论。

（三）绩效评价工作过程。

1、评价前期准备阶段（2021年4月15日-2021年4月30日）

成立评价组，组织评价组成员进行业务培训，与项目实施单位进行联系。

2、评价指标体系及方案设计阶段（2021年5月1日-2021年5月31日）

拟定评价指标体系，拟定评价实施方案。

3、评价实施阶段（2021年6月1日-2021年6月30日）

在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价，对照评价指标和标准，得出评价结论，撰写评价报告。

4、评价报告阶段（2021年7月1日-2021年8月31日）

在8月底前出具评价报告

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

总体完成率100%,评价结论优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按照绩效目标资金支出完毕。

（二）项目过程情况。

项目按照绩效目标按时完成。

（三）项目产出情况。

项目预算投入1000万元全部支出。

（四）项目效益情况。

项目还未投入使用，没有效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无主要经验及做法。

存在问题：提升绩效目标指标管理意识上有待加强；资金使用效益低。

原因分析：项目还未投入使用

六、有关建议

（一）加强绩效目标管理意识，提升绩效指标设置水平，加强个别指标设置，使绩效评价更具可操作性。

（二）加快项目投入使用，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附：绩效评价得分表（参考格式见附表 1）

承德市公安局

2021年8月1日